26년 05월 01일 ~ 26년 05월 27일

외고반장(임태나, 김현욱, 유현희) 프로젝트 관리 정리

AI 에이전트 트랙 / 5조

1) 기획 배경

- 외고반장은 외국인 고용 사업장에서 발생하는 체류, 고용, 서류, 다국어 소통, 비자 갱신 업무를 하나의 흐름으로 관리하기 위한 운영 OS이다.

- 기존 업무는 공식 절차 확인, 직원/후보자 상태 확인, 마감일 계산, 메시지 작성, 승인·전달이 분리되어 있어 담당자가 서류 누락이나 기한 초과를 늦게 발견할 위험이 있었다.

- 따라서 본 프로젝트는 비자 신청 대행이나 법률 판단 자동화가 아니라, 공식 근거 기반으로 운영 리스크를 먼저 발견하고 담당자 승인 전까지 안전하게 정리하는 것을 목표로 한다.

2) 프로젝트 목표

- RAG는 공식 근거와 절차를 찾고, DB는 현재 직원·후보자 상태를 저장하며, Rule Base는 날짜 계산과 true/false 판단을 담당하도록 역할을 분리한다.

- LLM은 자연어 구조화, 요약, 초안 작성, 설명을 담당하되 메시지 발송·대외 제출·상태 완료 처리는 반드시 Human Approval 이후에만 가능하도록 제한한다.

- 5월 프로젝트 목표는 Agent Runtime, RAG, Daily Briefing, 승인/Evidence Log, PC·Mobile 데모 UI를 연결한 뒤, 현재는 Runtime/RAG 경로를 하나로 수렴시키는 것이다.

3) 사용 기술

- Backend: FastAPI, SQLAlchemy/Alembic, SQLite MVP DB, pytest 기반 API·service 테스트.

- Agent Runtime: LangChain 1.0 create_agent(response_format=...), structured response, middleware 기반 PII redaction, safety guardrail, approval pending 처리.

- RAG/Data/Eval: 공식 문서 raw 수집, chunking, metadata/evidence_grade, Chroma vector index, retrieval eval, citation/evidence package.

Frontend: Next.js/React/TypeScript 기반 PC dashboard, mobile briefing, approval demo, Daily Briefing chat, worker/detail/contact UI.

4) 팀원별 수행 역할

- 아래 역할은 commit 기록과 산출물 기준으로 정리한 기능 담당 영역이다. 실제 제출 전 팀원명을 각 역할에 매칭하면 된다.

  - 핵심 관리 기준: 기능 구현보다 먼저 안전 원칙, 근거 추적, 승인 경계를 깨지 않는지 확인했다.

| 구분 | 수행 역할 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 팀 전체 | 제품 방향·mission 관리·검증 기준 정리 | PROJECT_MANAGEMENT_TIMELINE, mission 문서, 진행상황/회고 정리 |
| Backend/Runtime 담당 | FastAPI API, LangChain v1 runtime, approval/outbox/checkpoint, agent chat 흐름 구현 | /api/v1/agent/run, /api/v1/agent/chat, runtime state, approval/evidence service |
| RAG/Data 담당 | 공식 문서 수집, chunking, Chroma index, retrieval eval, canonical RAG 통합 준비 | source manifest, RAG package, retrieval quality cases, evidence/citation 구조 |
| Frontend/UI 담당 | Daily Briefing, PC/mobile 화면, 승인/전문가/메시지 흐름, 데모 UX 정리 | Dashboard, MobileDailyBriefing, worker detail, handoff drawer, contact thread UI |

5) 추진 사항 기록(daily)

26. 05. 01. ~ 26. 05. 06.

- 프로젝트 초기 세팅, Codex harness, 공식 source 수집, RAG thin slice, 공통 schema/state/evidence/guardrail, backend API와 frontend skeleton을 구축했다. 대표 근거 commit: 203fe522, 932d532d, a6481e33, d2e70e75, 614103a0.

26. 05. 07. ~ 26. 05. 10.

- handoff package, SQLite MVP DB scope, LangChain v1 runtime, runtime context data layer, approval outbox/checkpoint/metrics, Daily Briefing MVP workflow를 추가했다. 이 구간부터 기존 custom graph 중심 흐름을 LangChain create_agent 중심 runtime으로 옮기는 방향이 명확해졌다.

26. 05. 11. ~ 26. 05. 17.

- approval inbox, visa sub-agents, domain-aware chunking, PC/mobile prototype, RAG-first chat, semantic orchestration, Daily Briefing UI, agent review, 메시지/전문가 흐름, 실DB 연결, 데모 응답 품질을 보강했다.

26. 05. 22. ~ 26. 05. 27.

코드 기준 현황 진단에서 “재시작 불필요”로 결론 내렸다. LangChain 1.0과 Daily Briefing closed-loop는 이미 구현되어 있고, 현재 핵심 과제는 신·구 실행 경로 통합과 RAG package 수렴이다.

현재 active mission은 Runtime/RAG convergence이며, /api/v1/agent/chat의 직접 agent_dispatcher 경로 제거, 개인명 RAG package 제거, canonical app.agent_runtime.rag 사용, regression test 통과가 완료 기준이다.

6) 강사님 피드백 / 자체 점검 메모

26. 05. 13.

강사님 피드백 원문은 현재 commit/timeline 근거에서 확인되지 않았다. 자체 점검 기준으로는 Daily Briefing과 RAG-first chat이 merge되었고, 다국어 target language와 원문 없는 요약 guardrail은 보강 필요 항목으로 남았다.

26. 05. 22.

현황 진단 결과, 프로젝트는 재시작 단계가 아니라 정리 단계로 판정됐다. LangChain runtime과 Daily Briefing closed-loop는 구현되어 있으나 Runtime/RAG 이중 경로와 schema 중복은 정리해야 한다.

26. 05. 27.

프로젝트 관리 문서 기준으로 다음 우선순위는 Mission 007 완료, regression test/eval 실행, Evidence Log/citation hardening, 다국어 품질 보강이다.

7) 회고 사항(종료 후 진행)

잘 한 점

| 팀 전체 | 제품 방향을 “비자 대행”이 아니라 운영 리스크 관리 OS로 고정했다. | RAG/DB/Rule/LLM/Human Approval 역할 분리 원칙이 문서와 코드에 반영됨 |
| --- | --- | --- |
| Backend/Runtime 담당 | LangChain v1 runtime, approval/outbox/checkpoint, API 흐름을 빠르게 연결했다. | Agent Runtime, Daily Briefing, approval/evidence service 구현 |
| RAG/Data 담당 | 공식 근거 기반 RAG와 retrieval eval을 구축해 근거 없는 답변 위험을 낮췄다. | chunking, Chroma index, evidence_grade, retrieval quality cases |
| Frontend/UI 담당 | PC/mobile 데모와 Daily Briefing, 승인/메시지 흐름을 실제 사용 시나리오에 가깝게 만들었다. | Dashboard, mobile briefing, worker detail, handoff/contact UI |

개선해야 할 점

| 팀 전체 | 짧은 기간에 기능이 빠르게 늘어나면서 Runtime/RAG 경로가 여러 갈래로 남았다. | Mission 단위로 정리하지 않으면 같은 기능이 다른 경로에서 다르게 동작할 수 있음 |
| --- | --- | --- |
| Backend/Runtime 담당 | /chat 경로에 LangChain v1, RAG-first, agent_dispatcher 성격이 섞여 있다. | agent_dispatcher -> agents/* 직접 orchestration 제거 필요 |
| RAG/Data 담당 | rag_hyunhee, rag_hyunwook, rag_tayna 등 개인명 RAG package 흔적이 남았다. | canonical app.agent_runtime.rag로 import 수렴 필요 |
| Frontend/UI 담당 | seed/demo/API 데이터가 섞이면 화면과 backend 판단이 서로 다른 상태를 보여줄 수 있다. | single source of truth와 실제 API 연결 검증 필요 |

개선을 위한 실행 계획

| 팀 전체 | Mission 007을 우선 완료하고 테스트 결과를 문서화한다. | 완료 기준: runtime/RAG import 수렴, regression test/eval 통과 |
| --- | --- | --- |
| Backend/Runtime 담당 | /api/v1/agent/chat 직접 dispatcher 경로 제거 및 API response shape 유지. | test_agent_chat_alignment, langchain_v1 runtime 계열 테스트 확인 |
| RAG/Data 담당 | canonical RAG package 통합 후 retrieval quality eval 실행. | workforce_retrieval_quality_cases.csv 기준 Hit@3 통과 여부 기록 |
| Frontend/UI 담당 | Daily Briefing/approval/contact 흐름이 실제 API 상태와 맞는지 브라우저 기준으로 확인. | 데모 고정 응답과 production LLM/RAG 응답 경계 문서화 |